# Workshop-Bericht „Projektbearbeitung bei Sachsenring“

Freitag, 15. September 2000, Zwickau

- Vorstellen / Diskussion des PM-Leitfadens Sachsenring

- Ermitteln der bereichs-individuellen Ist-Situation des Projektablaufs

- Erarbeiten eines bereichs-individuellen Soll-Zustandes eines Projektablaufs

- Diskussion des weiteren Vorgehens

## 1. PM-Leitfaden Firma Sachsenring, Version 1.00, Dezember 1998

Der Leitfaden kann als theoretische Ausarbeitung angesehen werden, die sich in weiten Teilen auf bereits bekannte Muster aus der allgemeinen Projektmanagement-Literatur stützt. Die Organisation eines Projektablaufes wird lediglich plakativ beschrieben. Regelung unter anderem zur Gestaltung einer einheitlichen Projektdokumentation, zum Risiko- und Änderungsmanagement, zum Projektablauf (Formularwesen!), zur Projektkontrolle und –auswertung fehlen.

Der Leitfaden ist einem Großteil der Teilnehmer unbekannt.

## 2.  Bereichs-individuelle Ist-Situation des Projektablaufs

### Bereich SSF

- keine detaillierte Leistungsbeschreibung

- keine fachliche Abstimmung in der Angebotsphase

- keine vorausschauende Kapazitätsplanung

- keine oder nur unzureichende Budgetierung

- keine Festlegung von Verantwortlichkeiten

- Projektprozess ist wenig geregelt

- Projektanfang ist nicht klar definiert

### Bereich SFG / N

Vorteile:

- Ausfüllen des Formulars „Projektantrag“ zwingt zum Durchdenken des Gesamtprojektes

- Das Projektteam steht von Anfang an fest

Mängel:

- Formular „Projektablauf“ ist für F& E-Projekte nicht geeignet

- Befugnisse sind nicht eindeutig geklärt

- Anzahl / Menge benötigter Kapazitäten ist nicht geklärt

- Kontrollen erfolgen situativ

- Keine Dokumentationsregeln

- Keine Projektauswertung hinsichtlich

  - technischer / wirtschaftlicher Realisierung

  - Stärken und Schwächen des Projektablaufprozesses / Zusammenarbeit

### Bereich QS

Vorteile:

- Gute Zusammenarbeit in der Abteilung

Mängel:

- Linienarbeit geht vor Projektarbeit

- Auswahl der Teammitglieder geschieht willkürlich

- Projektleiter hat keinen Einfluss auf die Auswahl der Teammitglieder

- Das Projekt ist in der umgebenden Organisation nicht bekannt

- Auswahl des Projektleiters erfolgt im „Gießkannenprinzip“

- Kapazitätsbedarf wird nicht abgestimmt

- Projektablaufregeln unzureichend, existieren nicht oder werden nicht angewandt

- Mangelnde Projektdokumentation

- Projektauswertung hinsichtlich Kosten / Ziele etc. unzureichend

- Teamaufgaben ungenau bzw. nicht definiert

- Befugnisse sind nicht geklärt

- Informationsfluss nicht gesteuert

### Bereich Anlagenentwicklung

Vorteile:

- Schwierigkeiten bei der Projektrealisierung sind vom Leiter steuerbar

- Durch Einpflegen in SAP

  - besteht Klarheit über Angebotsdaten und Projektverantwortlichkeiten

  - ist eine Kostenverfolgung gewährleistet

  - geschieht eine detaillierte Projektdokumentation

Mängel:

- Mangelnde Terminverfolgung

- Unzureichendes Softwaretraining

- Keine feste Teambenennung verursacht „Durcheinander“ bei der Projektabwicklung

### Bereich SFG / V

- Projektformulare wenig durchdacht

- Zu viele einzuholende Unterschriften

- Keine Soll-/Ist-Kontrolle

- Projektleiter hat keinen Einfluss

- Genehmigung des Projektantrages erfolgt zu spät (oft erst gegen Ende des Projektes)

- Keine Meilensteinplanung zu Beginn des Projektes

- Kein Änderungsmanagement

- Keine Lenkung der Dokumente

## 3. Bereichs-individueller Soll-Zustand

Es wurden drei Projektablauf-Kategorien benannt:

### A	Konkreter Auftrag

Bearbeiter: Gast, Schepp, Vogel

B	Auftrag mit Entwicklung

Bearbeiter: Hecker, Stenzel, Jungmann, Ungethüm, Bloß, Gerschewski

C	Strategische Projekte

Bearbeiter: Dr. Leidholdt, Dr. Boltze

Ergebnis: siehe Anhang

## 4. Weitere Vorgehensweise

- Die Ausarbeitung des vorgestellten Soll-Projektablaufs erfolgt in Hausarbeit

- Die Ausarbeitungen werden an M. Wermter gesandt

- M. Wermter leitet die Ausarbeitungen an Frau Scholta, Personalentwicklung Sachsenring

- Erarbeitung / Festlegung der notwendigen Formulare für die Projektabwicklung (Termin muss noch vereinbart werden)

- Vorstellung / Präsentation der Ergebnisse (Termin muss noch vereinbart werden)