Auswertung Bericht Ist-Analyse für Zwischenpräsentation

Ist-Analyse: = aktueller Stand der Projektarbeit bei der Sag sollte erhoben werden

Analyse erfolgte nach:

- Charakteristiken, Merkmalen eines Projektes

- Ablauf eines Projektes

- Berücksichtigung personeller, finanzieller Ressourcen

- Hilfsmittel

- Vorteile und entwicklungsfähige Komponenten

Grundlage der Analyse war:

- Auswertung der von den Teilnehmern angefertigten Hausaufgaben

- 3 Interviews (2 persönlich, 1 telefonisch)

Ergebnisse:

- Aufträge werden als eigenständige Projekte angesehen

- Merkmale sind :

begrenzter zeitlicher Rahmen

vorgegebenes Budget

gewisse Differenzierung von Linientätigkeit

Ernennung eines Projektverantwortlichen

Neuartigkeit der Aufgabe

- Ablauf eines Projektes

Initiierung in meisten Fällen durch Kunden oder intern durch Mitarbeiter aufgrund eigener Ideen

Projektantrag mit Genehmigungsverfahren erforderlich

In der Projektplanung werden Meilensteine definiert - der Ist-Soll-Vergleich zwischen geplanten Zielen und dem aktuellen Proj.stand erfolgt jedoch noch sehr unterschiedlich

Umfang und Qualität der Dokumentation ist ebenso noch sehr bereichsabhängig - reicht von Berichten an die Proj.leiter bis zu vollständig fehlender Dokumentation

der Proj.abschluß wird nur unzureichend deutlich - oft nur Übergabe an den Kunden- in nur 1 Fall Auswertung und Reflexion des Proj.ablaufs

personelle, finanzielle Ressourcen

- Die Auswahl der Proj.mitarbeiter erfolgt nach den Kriterien Fachkenntnis und Verfügbarkeit

- bei größeren Projekten erfolgt eine vorübergehende Freistellung von der Linientätigkeit, in der Regel jedoch ist die Projektarbeit eine Zusatztätigkeit neben dem normalen "Tagesgeschäft". In diesem Fall ist mangelnde zeitliche Verfügbarkeit der Proj.teilnehmer zu verzeichnen

- Befugnisse, Verantwortlich- und Zuständigkeiten sind oftmals noch ungenügend abgegrenzt

- der Proj.leiter ist noch nicht so selbständig wie man sich das wünscht, da die Kompetenzen unscharf formuliert sind

- Proj.mitglieder sind untereinander hierarchisch gleichgestellt

- -das Proj.budget ergibt sich aus der Aufgabe und wird von der Controllingabteilung bestätigt

Hilfsmittel

- der Nutzung von Proj.managementmethoden wird bislang keine größere Bedeutung beigemessen

- Computerunterstützung durch SAP R/3

Vorteile und entwicklungsfähige Komponenten

Vorteile:

- Der Linienvorgesetzte wird entlastet, indem Aufgaben an das Proj.team delegiert werden

- Prozeß der Teambildung wird gefördert

entwicklungsfähige Komponenten:

- Handhabung der Formulare ist zu umständlich und Genehmigungsweg dauert zu lange

- Der Informationsfluß zwischen den Abteilungen und dem Proj.team könnte noch verbessert werden

- Softwarekenntnisse werden nicht umgesetzt bzw. angewandt

- Fehleranalyse nach Beendigung des Projektes

- Dokumentation des Projektes verbessern und zugänglich machen

- Abschluß des Projektes verbessern mit "Danksagung" an das Proj.team